ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ — UET

Môn: Lập trình nâng cao (Bài tập lớn)

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Đề tài: Phát triển hệ thống đấu giá trực tuyến

Kiến trúc Client–Server · JavaFX · Socket · MVC · OOP

# 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

Hệ thống đấu giá trực tuyến được xây dựng theo kiến trúc Client–Server sử dụng Java Socket thuần, giao tiếp qua JSON. Phía server áp dụng mô hình MVC. Phía client sử dụng JavaFX với FXML. Nhóm gồm 4 thành viên, mỗi người phụ trách một mảng chuyên biệt.

# 2. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH

## Thành viên 1: Nguyễn Đức Tuệ — Kiến trúc OOP & Database Layer

Chịu trách nhiệm toàn bộ thiết kế lớp nền tảng OOP và tầng truy xuất dữ liệu (DAO). Đảm bảo cây kế thừa rõ ràng, đúng nguyên tắc SOLID, và dữ liệu được lưu trữ chính xác.

- Xây dựng cây kế thừa: Entity → User/Item → các subclass (Bidder, Seller, Admin, Electronic, Art, Vehicle)

- Thiết kế Auction, BidTransaction, AuctionConfig

- Toàn bộ DAO: UserDAO, ItemDAO, AuctionDAO, BidDAO ( transaction SQL)

- Hỗ trợ BidService và Common DTO

- Rà soát lỗi của các thành viên

## Thành viên 2: Hoàng Hà Anh — Xử lí luồng hoạt động

Làm phần xử lý nghiệp vụ trung tâm: Observer Pattern, realtime push, hỗ trợ xử lí đấu giá đồng thời. Cũng phụ trách giao diện Seller và FXML màn hình đấu giá.

- Observer Pattern: Subject, Observer, ChangeManager, ClientObserver

- Làm luồng place bid giữa client và server

- Đang làm luồng create auction

- Hỗ trợ FXML: bidding-room.fxml, seller-dashboard.fxml

## Thành viên 3: Lê Tuấn Trung — Client UI & Networking

Chịu trách nhiệm toàn bộ giao diện JavaFX phía client: kết nối socket, điều hướng màn hình, FXML cho luồng người dùng thông thường.

- AuctionClientSocket (Singleton, listenerThread, send/listen)

- Làm luồng LogIn-SignUp

- FXML: auth.fxml, home.fxml, login-signup.fxml

- Stylesheet: styles.css, seller-dashboard.css

## Thành viên 4: Nguyễn Khánh Phong — Service, chức năng nâng cao

Chịu trách nhiệm khởi động server, các tính năng nâng cao, hỗ trợ thành viên 2 các vấn đề trong server

- AuctionSocketServer — khởi động ServerSocket, ThreadPool

- AntiSnipingService — ScheduledExecutor gia hạn endTime khi bid sát giờ kết thúc

- Concurrency

- ItemFactory (Factory Method tạo Item theo loại)

# 3. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHI TIẾT

| Công việc / File cụ thể | Phụ trách | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| OOP & Thiết kế lớp |  |  |  |
|  | Thành viên 1 | Bắt buộc |

| Công việc / File cụ thể | Phụ trách | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| Design Patterns |  |  |  |
| Singleton — ChangeManager, ConcurrentBidManager | TV1+TV2+TV4 | Bắt buộc |
| Observer — Observer, Subject, ChangeManager, ClientObserver | Thành viên 2 | Bắt buộc |
| Factory Method — ItemFactory (tạo Item theo ItemType) | TV2 + TV4 | Bắt buộc |

| Công việc / File cụ thể | Phụ trách | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| Server — DAO & Database |  |  |  |
| DatabaseConnection (Singleton JDBC), BaseDAO | TV1 + TV4 | Bắt buộc |

| Công việc / File cụ thể | Phụ trách | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| Server — Service & Logic |  |  |  |
| ConcurrentBidManager — ReentrantLock per auction | TV2+TV4 | Bắt buộc |
| BidService — validate, placeBid, gọi ConcurrentBidMgr | TV1 + TV2 | Bắt buộc |
| AuctionService — createAuction, closeAuction, AuctionScheduler | Thành viên 2 | Bắt buộc |
| AutoBidService — maxBid, increment, PriorityQueue | TV4 + TV2 | Tùy chọn |
| AntiSnipingService — gia hạn phiên khi bid cuối | Thành viên 4 | Tùy chọn |

| Công việc / File cụ thể | Phụ trách | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| Server — Controller & Networking |  |  |  |
| UserController — login(), register() | TV3 + TV1 | Bắt buộc |
| BidController — placeBid(), registerAutoBid() | TV2 + TV4 | Bắt buộc |
| MessageHandler — switch-case routing toàn bộ action | TV2 + TV3 | Bắt buộc |
| ClientHandler (Runnable), ClientObserver (push realtime) | Thành viên 2 | Bắt buộc |
| AuctionSocketServer — khởi động ServerSocket:5000 | Thành viên 4 | Bắt buộc |

| Công việc / File cụ thể | Phụ trách | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| Common — DTO & Util |  |  |  |
| ClientMessage, ApiResponse (wrapper trao đổi) | TV1 + TV2 | Bắt buộc |
| Request DTOs: PlaceBidRequest, AutoBidRequest, CreateAuctionRequest... | TV1 + TV2 | Bắt buộc |
| Response DTOs: UserDTO, AuctionDTO, BidDTO, AuctionListResponse... | TV1 + TV2 | Bắt buộc |
| JsonUtils, BidValidator, DateTimeUtils, PriceUtils | TV1 + TV2 | Bắt buộc |

| Công việc / File cụ thể | Phụ trách | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| Client — Networking & Session |  |  |  |
| AuctionClientSocket — send(), addListener(), listenerThread | TV2 + TV3 | Bắt buộc |
| MessageListener (interface), SessionManager, SceneManager | TV2 + TV3 | Bắt buộc |
| UIUtils, DialogUtils, JavaFXUtils | Thành viên 3 | Bắt buộc |

| Công việc / File cụ thể | Phụ trách | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| Client — Controller (JavaFX) |  |  |  |
| AuthController — login, register, chuyển scene | Thành viên 3 | Bắt buộc |
| BiddingRoomController — placeBid, autoBid, nhận BID_UPDATE | TV2+TV4 | Bắt buộc |
| LoadingController — spinner animation kết nối | Thành viên 3 | Bắt buộc |

| Công việc / File cụ thể | Phụ trách | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| Client — FXML & CSS |  |  |  |
| auth.fxml, login-signup.fxml, signup.fxml | Thành viên 3 | Bắt buộc |
| home.fxml, auction-list.fxml, bidding-room.fxml | Thành viên 2 | Bắt buộc |
| seller-dashboard.fxml, create-auction.fxml | Thành viên 2 | Bắt buộc |
| styles.css, seller-dashboard.css | Thành viên 3 | Bắt buộc |